UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe S5

Pruebas de Aceptación de Usuario

UAT — Escenarios manuales

Proyecto: Aseguramiento de Calidad del CRM Monica

Equipo Suri

Asignatura

Pruebas de Software

Docente

[ Nombre del docente — completar ]

Integrantes y roles

Piero Javier Bernahola Vilca — QA Lead / Líder de Calidad

Sebastián Díaz Ticona — Tester E2E (Cypress)

Christian Henry Venero Guevara — Automatizador UAT

Max Junior Soncco Mamani — DevOps (CI/CD)

Cristian Raúl Saya Vargas — Analista de Calidad / Documentación

Arequipa — Perú · 2026

# Historial de versiones

| Versión | Autor(es) | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo Suri (Piero — QA Lead) | Versión inicial del documento. | 09/07/2026 |

# Índice

(Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos.)

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Las pruebas de aceptación de usuario (User Acceptance Testing, UAT) validan que el sistema satisfaga las necesidades reales de un usuario final, ejecutando escenarios de uso representativos de forma manual sobre la interfaz del CRM Monica. A diferencia de las pruebas automatizadas, la UAT adopta la perspectiva del usuario y evalúa la usabilidad, la claridad de los mensajes y la coherencia funcional del producto.

## 1.2. Alcance

Se ejecutaron 13 escenarios de aceptación agrupados en cuatro áreas: gestión de contactos, creación de recordatorios, registro de actividades y validaciones de frontera. Un escenario se considera APROBADO cuando el resultado observado coincide con el esperado y se cumple el criterio de aceptación definido, sin errores no controlados ni pérdida de datos.

# Referencias

| Repositorio del equipo | https://github.com/Piero-design/EquipoSuri |
| --- | --- |
| Sitio de resultados (GitHub Pages) | https://piero-design.github.io/EquipoSuri/ |
| Wiki del proyecto | https://github.com/Piero-design/EquipoSuri/wiki |
| Tablero de gestión (GitHub Projects) | https://github.com/users/Piero-design/projects/1 |
| Repositorio original de Monica CRM | https://github.com/monicahq/monica |

# 2. Entorno de pruebas

| Aplicación bajo prueba | CRM Monica (Laravel 9, PHP 8.2, MySQL 8.0) |
| --- | --- |
| Tipo de prueba | Aceptación de usuario (UAT), ejecución manual |
| Navegadores utilizados | Google Chrome y Electron (Cypress) |
| Sistema operativo | macOS (equipo de pruebas del QA Lead) |
| Criterio de aprobación | Resultado observado = resultado esperado y se cumple el criterio de aceptación |

# 3. Estructura de los casos de prueba

Cada escenario se documenta con un identificador único (UAT-<módulo>-NN), un objetivo, las precondiciones, la secuencia de pasos, el resultado esperado, el criterio de aceptación y el resultado obtenido (APROBADO/RECHAZADO).

# 4. Resumen de resultados y métricas

Los 13 escenarios de aceptación se ejecutaron satisfactoriamente.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de escenarios ejecutados | 13 |
| Escenarios aprobados | 13 |
| Escenarios rechazados | 0 |
| Escenarios no ejecutados | 0 |
| Porcentaje de aprobación | 100 % |

# 5. Gestión de contactos

Escenarios que validan el ciclo de vida de un contacto desde la perspectiva de un usuario final del CRM.

UAT-CON-01 — Registrar un contacto nuevo

| Objetivo | Verificar que un usuario pueda crear un contacto con sus datos básicos. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario autenticado en Monica; se encuentra en el panel principal. |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción 'Add a contact' (Agregar contacto). 2. Ingresar el nombre 'María' y el apellido 'García'. 3. Confirmar el formulario con el botón de guardar. |
| Resultado esperado | El sistema crea el contacto y redirige a su ficha, mostrando 'María García' en el encabezado. |
| Criterio de aceptación | El contacto aparece en el listado y su ficha es accesible sin errores. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-CON-02 — Editar la información de un contacto

| Objetivo | Verificar que los datos de un contacto existente puedan modificarse y persistan. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe el contacto 'María García'. |
| Pasos | 1. Abrir la ficha del contacto 'María García'. 2. Seleccionar 'Edit' (Editar). 3. Modificar el apellido a 'García López' y guardar. |
| Resultado esperado | La ficha se actualiza y muestra 'María García López'. |
| Criterio de aceptación | El cambio persiste tras recargar la página. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-CON-03 — Eliminar un contacto

| Objetivo | Verificar que un contacto pueda eliminarse correctamente. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe un contacto de prueba a eliminar. |
| Pasos | 1. Abrir la ficha del contacto de prueba. 2. Seleccionar la opción de eliminar contacto. 3. Confirmar la eliminación en el cuadro de diálogo. |
| Resultado esperado | El sistema elimina el contacto y regresa al listado, donde ya no figura. |
| Criterio de aceptación | El contacto no aparece en búsquedas posteriores. |
| Resultado | APROBADO |

# 6. Creación de recordatorios

Escenarios que validan la gestión de recordatorios asociados a un contacto.

UAT-REM-01 — Crear un recordatorio mensual

| Objetivo | Verificar la creación de un recordatorio recurrente para un contacto. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe el contacto 'María García'. |
| Pasos | 1. Abrir la ficha de 'María García'. 2. En la sección de recordatorios, seleccionar 'Add a reminder'. 3. Ingresar el título 'Llamada mensual de seguimiento'. 4. Seleccionar frecuencia mensual y una fecha inicial. 5. Guardar el recordatorio. |
| Resultado esperado | El recordatorio aparece listado en la ficha del contacto con la frecuencia indicada. |
| Criterio de aceptación | El recordatorio queda visible y asociado al contacto correcto. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-REM-02 — Editar la frecuencia de un recordatorio

| Objetivo | Verificar la modificación de la periodicidad de un recordatorio. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe un recordatorio mensual para 'María García'. |
| Pasos | 1. Abrir el recordatorio existente. 2. Cambiar la frecuencia de mensual a anual. 3. Guardar los cambios. |
| Resultado esperado | El recordatorio refleja la nueva frecuencia anual. |
| Criterio de aceptación | El cambio persiste y se muestra correctamente en la ficha. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-REM-03 — Eliminar un recordatorio

| Objetivo | Verificar la eliminación de un recordatorio. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe un recordatorio a eliminar. |
| Pasos | 1. Abrir la ficha del contacto con el recordatorio. 2. Seleccionar la opción de eliminar en el recordatorio. 3. Confirmar la eliminación. |
| Resultado esperado | El recordatorio desaparece del listado del contacto. |
| Criterio de aceptación | El recordatorio no vuelve a mostrarse tras recargar. |
| Resultado | APROBADO |

# 7. Registro de actividades

Escenarios que validan el registro de interacciones (actividades) con uno o varios contactos.

UAT-ACT-01 — Registrar una actividad con un contacto

| Objetivo | Verificar el registro de una actividad asociada a un contacto. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe el contacto 'María García' y al menos un tipo de actividad. |
| Pasos | 1. Abrir la sección de actividades del contacto. 2. Seleccionar 'Add an activity'. 3. Elegir un tipo de actividad y escribir el resumen 'Almuerzo de negocios'. 4. Seleccionar la fecha del evento. 5. Guardar la actividad. |
| Resultado esperado | La actividad se registra y aparece en la línea de tiempo del contacto. |
| Criterio de aceptación | La actividad queda asociada al contacto con la fecha indicada. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-ACT-02 — Asociar una actividad a varios contactos

| Objetivo | Verificar que una actividad pueda vincularse a más de un contacto. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existen al menos dos contactos. |
| Pasos | 1. Crear una nueva actividad 'Reunión grupal'. 2. Añadir dos contactos como participantes. 3. Guardar la actividad. |
| Resultado esperado | La actividad aparece en la línea de tiempo de ambos contactos. |
| Criterio de aceptación | Ambos contactos quedan vinculados a la misma actividad. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-ACT-03 — Editar y eliminar una actividad

| Objetivo | Verificar la edición y posterior eliminación de una actividad. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Existe una actividad registrada. |
| Pasos | 1. Abrir una actividad existente y editar su resumen. 2. Guardar el cambio y verificar que se actualice. 3. Eliminar la actividad y confirmar. |
| Resultado esperado | La actividad refleja el resumen editado y, tras eliminarla, deja de aparecer. |
| Criterio de aceptación | Los cambios persisten y la eliminación es efectiva. |
| Resultado | APROBADO |

# 8. Validaciones de frontera

Escenarios que validan el comportamiento del sistema ante entradas inválidas o en el límite, garantizando mensajes de error claros y ausencia de datos corruptos.

UAT-VAL-01 — Rechazar contacto sin nombre

| Objetivo | Verificar que no se pueda crear un contacto sin el campo obligatorio de nombre. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario en el formulario de nuevo contacto. |
| Pasos | 1. Abrir el formulario 'Add a contact'. 2. Dejar el campo de nombre vacío. 3. Intentar guardar. |
| Resultado esperado | El sistema impide el guardado y muestra un mensaje de validación indicando que el nombre es obligatorio. |
| Criterio de aceptación | No se crea ningún contacto y el mensaje de error es comprensible. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-VAL-02 — Rechazar recordatorio sin título

| Objetivo | Verificar la validación del campo obligatorio 'título' en recordatorios. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario en el formulario de nuevo recordatorio. |
| Pasos | 1. Abrir 'Add a reminder' en un contacto. 2. Dejar el campo de título vacío y completar la fecha. 3. Intentar guardar. |
| Resultado esperado | El sistema muestra un error de validación sobre el título y no crea el recordatorio. |
| Criterio de aceptación | No se persiste el recordatorio incompleto. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-VAL-03 — Rechazar actividad sin resumen

| Objetivo | Verificar la validación del campo obligatorio 'resumen' en actividades. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario en el formulario de nueva actividad. |
| Pasos | 1. Abrir 'Add an activity'. 2. Seleccionar un tipo y dejar el resumen vacío. 3. Intentar guardar. |
| Resultado esperado | El sistema rechaza el envío indicando que el resumen es obligatorio. |
| Criterio de aceptación | No se registra la actividad sin resumen. |
| Resultado | APROBADO |

UAT-VAL-04 — Entrada en el límite y caracteres especiales

| Objetivo | Verificar que campos de texto acepten valores largos y caracteres especiales sin fallar. |
| --- | --- |
| Precondiciones | Usuario en el formulario de contacto o actividad. |
| Pasos | 1. Ingresar un valor extenso con acentos y caracteres especiales (p. ej. 'Reunión — café & té (2024)'). 2. Guardar el registro. 3. Reabrir el registro para verificar la persistencia. |
| Resultado esperado | El sistema guarda el valor tal como fue ingresado, sin truncarlo ni corromper los caracteres. |
| Criterio de aceptación | El texto se muestra íntegro y correctamente codificado tras recargar. |
| Resultado | APROBADO |

# 9. Conclusiones

Los 13 escenarios de aceptación de usuario se ejecutaron satisfactoriamente, confirmando que los flujos principales del CRM Monica —gestión de contactos, recordatorios y actividades— responden a las expectativas del usuario final. Las validaciones de frontera evidencian que el sistema maneja adecuadamente las entradas inválidas y en el límite, mostrando mensajes de error claros y preservando la integridad de los datos. Sobre esta base, los módulos evaluados se consideran aptos para su aceptación en el marco del Hito 3.

Documento elaborado por Piero — QA Lead, Equipo Suri.