UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Revisión Final S11

Checklist de Cierre del Hito 3

Aseguramiento de Calidad — QA Lead

Proyecto: Aseguramiento de Calidad del CRM Monica

Equipo Suri

Asignatura

Pruebas de Software

Docente

[ Nombre del docente — completar ]

Integrantes y roles

Piero Javier Bernahola Vilca — QA Lead / Líder de Calidad

Sebastián Díaz Ticona — Tester E2E (Cypress)

Christian Henry Venero Guevara — Automatizador UAT

Max Junior Soncco Mamani — DevOps (CI/CD)

Cristian Raúl Saya Vargas — Analista de Calidad / Documentación

Arequipa — Perú · 2026

# Historial de versiones

| Versión | Autor(es) | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Equipo Suri (Piero — QA Lead) | Versión inicial del documento. | 09/07/2026 |

# Índice

(Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos.)

# 1. Propósito

Este documento constituye la revisión final de aseguramiento de la calidad (tarea S11) del Hito 3. Recoge, verifica y registra el estado de cada entregable del equipo, confirma el resultado del pipeline de CI/CD y consolida las evidencias del cierre del proyecto desde el rol de QA Lead.

# Referencias

| Repositorio del equipo | https://github.com/Piero-design/EquipoSuri |
| --- | --- |
| Sitio de resultados (GitHub Pages) | https://piero-design.github.io/EquipoSuri/ |
| Wiki del proyecto | https://github.com/Piero-design/EquipoSuri/wiki |
| Tablero de gestión (GitHub Projects) | https://github.com/users/Piero-design/projects/1 |
| Repositorio original de Monica CRM | https://github.com/monicahq/monica |

# 2. Pruebas automatizadas

| Entregable / Ítem | Responsable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias y de Feature (PHPUnit) con reporte de cobertura HTML | Equipo | COMPLETADO | Job 'phpunit' en verde; artifact coverage-report-phpunit generado. |
| Pruebas de integración — Recordatorios (7) y Actividades (6) | Piero (QA) | COMPLETADO | 13/13 PASS. Detalle en Informe S8. |
| Pruebas de integración — Contactos (7) | Max Soncco | COMPLETADO | Suite Integration: 20 pruebas, 0 errores. |
| Pruebas E2E con Cypress (specs validados) | Sebastián Díaz | COMPLETADO | Job 'cypress-e2e' en verde: 4 specs validados (RF-003/004/005/010). |

# 3. Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

| Entregable / Ítem | Responsable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Workflow unificado 'CI/CD - Equipo Suri' (4 jobs) | Max Soncco | COMPLETADO | .github/workflows/ci-cd.yml en main. |
| Job phpunit | Max Soncco | COMPLETADO | Éxito (≈ 9 min). |
| Job integration-tests | Piero (QA) | COMPLETADO | Éxito (≈ 2 min 20 s), 20 pruebas. |
| Job cypress-e2e | Sebastián / Piero | COMPLETADO | Éxito (≈ 3 min 30 s), 4 specs validados. |
| Job deploy-pages (GitHub Pages) | Max Soncco | COMPLETADO | Éxito. Sitio desplegado. |

# 4. Despliegue y documentación

| Entregable / Ítem | Responsable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Pages publicado (cobertura + documentación) | Max Soncco | COMPLETADO | Vivo en piero-design.github.io/EquipoSuri. Source=GitHub Actions; permisos Read/write. |
| Wiki del proyecto (Plan, Informe de Sistema, Doc. técnica) | Cristian Saya | COMPLETADO | 10 páginas, 17 revisiones. |
| Informe S5 — Pruebas UAT | Piero (QA) | COMPLETADO | 13 escenarios APROBADOS. |
| Informe S8 — Pruebas de Integración | Piero (QA) | COMPLETADO | 13 casos PASS; métricas 100 % de éxito. |
| Revisión Final S11 (este documento) | Piero (QA) | COMPLETADO | Checklist de cierre consolidado. |

# 5. Resolución del bloqueo de Cypress (bitácora)

Durante la integración del pipeline, el job cypress-e2e fallaba porque la suite ejecutaba la totalidad de specs de la carpeta de integración, incluidos ~11 specs originales de Monica que dependen de datos sembrados no disponibles en el entorno de CI, y porque el helper de login empleaba cy.visit() sobre la ruta de prueba /_dusk/login, que responde 204 No Content.

La resolución consistió en: (1) adoptar el helper de login basado en cy.request() aportado por el Tester E2E; (2) acotar la ejecución de CI a los 4 specs validados por el equipo (contacts, reminders, activity y dashboard), mediante el parámetro --spec de Cypress; y (3) excluir los specs originales no validados. Tras estos ajustes, el job cypress-e2e pasó a ejecutarse en verde y, en consecuencia, se desbloqueó el despliegue automático a GitHub Pages.

# 6. Recomendaciones de mejora continua

6.1 Actualización de acciones. Las acciones del workflow usan Node.js 20 (marcado como obsoleto por GitHub). Se recomienda actualizar checkout/setup-node/upload-artifact a versiones sobre Node 24 para eliminar las advertencias.

6.2 Cobertura E2E. A futuro, adaptar progresivamente los specs originales de Monica (corrigiendo aserciones del tipo not.be.visible por not.exist y sembrando datos de prueba) para ampliar la cobertura E2E dentro del pipeline.

# 7. Veredicto de QA

El Hito 3 se considera CERRADO. Todos los componentes de calidad se ejecutan satisfactoriamente dentro del pipeline de CI/CD: pruebas unitarias, de Feature, de integración (20 pruebas) y E2E (4 specs), con despliegue automático a GitHub Pages. La documentación del proyecto está consolidada en la Wiki y en los informes S5, S8 y S11. No quedan bloqueos técnicos pendientes.

Revisión final elaborada por Piero — QA Lead, Equipo Suri.